## Slide 1
实验室设备管理系统
项目计划书汇报
报告人名称：陆毅
202405550302

## Slide 2
传统管理方式效率低下，存在诸多弊端
01
设备信息、借用记录、报修状态等分散在纸质或Excel中，难以统一查询和管理。
信息分散不集中
02
无法实时追踪设备状态（借出、可用、维修中），导致资源调配困难。
设备去向不明
03
借用与报修流程依赖线下沟通，手续繁琐且易出错，用户体验差。
流程繁琐易错
04
缺乏完整的借用历史和维修记录，设备损坏责任难以界定，无法进行有效的数据分析。
数据难以追溯
传统管理痛点

## Slide 3
4
统一管理平台
建立集中式的设备信息数据库，实现信息的统一录入、查询与维护。
01
流程线上化
实现设备借用申请、审批、归还以及报修的全流程线上操作，简化手续。
02
状态全记录
对设备的借出、归还、报修、维修等状态进行全过程跟踪，实现可追溯。
03
辅助管理决策
提供数据统计与分析功能，为实验室设备采购、维护等管理决策提供数据支持。
04
构建可演示系统
开发一个界面清晰、功能完整、可运行演示的信息系统，满足课程要求。
05
项目核心目标
核心用户：学生，设备管理员，系统管理员

## Slide 4
覆盖设备生命周期的关键环节
学生实验借用
学生在参加实验或课程设计时，通过系统查询并借用所需设备。
01
设备借还登记
设备管理员在设备借出和归还时，通过系统进行状态更新和检查。
02
设备损坏报修
用户在使用过程中发现设备损坏，通过系统提交报修申请并跟踪进度。
03
管理数据查看
管理员通过系统查看设备借用频率、热门设备、报修次数等统计数据。
04
典型使用场景

## Slide 5
系统功能模块覆盖设备管理全流程
1：用户权限管理
实现用户注册、登录、角色区分及个人信息维护。
2：设备信息管理
支持设备分类、信息录入、状态更新与查询筛选。
3：借用审批管理
包含借用申请、审批、借出登记、归还确认及记录查询。
4：报修维修管理
支持报修申请、状态更新、维修记录填写与历史查询。
5：公告与统计
提供公告发布与查看，以及多维度的数据统计功能。
核心功能概览
融合状态变化，清晰展示设备生命周期
设备借用流程
学生提交申请 → 设备状态：【待审批】 → 管理员审批通过 → 【借出中】 → 学生归还 → 【待验机】 → 验机通过 → 【可借】。
设备报修流程
用户提交报修 → 设备状态：【待维修】 → 实验员确认维修 → 【维修中】 → 维修完成 → 【待验机】 → 验机通过 → 【可修】。
状态异常处理
若验机发现问题或设备无法修复，则设备状态分别进入【待维修】或【报废】流程。
核心业务流程

## Slide 6
采用B\S架构，前后端分离，模块化设计
架构模式
B\S（浏览器\服务器）架构，用户通过浏览器即可访问系统，无需安装客户端。
01
前端技术
使用HTML\CSS、Bootstrap构建响应式页面，结合Thymeleaf模板引擎实现动态渲染。
02
后端技术
基于Spring Boot框架开发业务逻辑，利用MyBatis进行数据库操作，简化开发流程。
03
数据库
选用MySQL 8.0数据库存储系统所有结构化数据，稳定可靠，易于学习。
04
系统功能模块
按用户角色划分为学生端、设备管理员端、管理员端，职责明确，便于开发与维护。
05
技术架构与模块

## Slide 7
倒排工期，确保各节点任务按时完成
01
第一阶段：计划与开题
完成项目计划书、开题PPT及框架初始化（4月24日前）。
02
第二阶段：需求与设计
细化需求、完成数据库设计，开发登录模块（4月24日-28日）。
03
第三阶段：核心功能开发
完成设备、借用、报修、公告等核心功能模块开发（4月29日-5月5日）。
04
第四阶段：联调与文档
进行系统联调测试，优化页面，整理软件说明书（5月6日-11日）。
05
第五阶段：最终完善
提交说明书终稿，准备最终演示与答辩汇报（5月12日）。
项目进度安排
小组成员分工
项目负责人兼数据库设计
负责项目整体技术方案制定、数据库设计与建表脚本编写。
01
前端开发
负责所有前端页面的开发、整合与优化，确保界面美观、交互流畅。
02
后端设计
负责后端业务逻辑开发，包括用户权限、设备管理、借用审批等核心接口。
03
需求分析与汇总
负责细化各模块功能需求，编写需求文档，并协助测试。
04
测试与文档撰写
负责编写测试用例、进行系统测试，并撰写项目计划书、说明书等文档。
05

## Slide 8
01
仓库设置
建立远端仓库，使用main分支存放稳定版本，成员在各自功能分支上开发。
02
分支建议
按成员分工创建feature-auth、feature-device等功能分支。
规范团队协作，确保过程证据完整
03
提交要求
每两天至少一次有效提交，提交说明清晰规范。
04
目录建议
使用docs、sql、src、tests、reports等目录分别存放不同类型文件。
Git协作规范

## Slide 9
明确近期核心任务，快速启动项目
01
确定项目题目
最终确定项目题目为“校园实验室设备借用与报修管理系统”。
02
确定小组分工
明确五人分工，补充成员信息，形成分工表。
03
建立Git仓库
立即建立远端Git仓库并搭建核心目录。
04
提交基础文件
在仓库中提交项目计划书、需求分析、开题PPT提纲等基础文件。
05
绘制核心图表
完成设备借用流程图、系统E-R图、功能结构图。
近期任务

## Slide 10
谢谢观看